DESTINARA

Roadmap — Pendekatan Engineering-First

Update konteks untuk tim development — menggantikan asumsi fase validasi manual di rencana awal

# Perubahan dari Konteks Awal

Rencana bisnis awal Destinara mengasumsikan tahapan: validasi manual -> MVP direktori -> otomasi booking & pembayaran. Dengan kapasitas engineering tim untuk membangun sistem besar dalam waktu singkat, tahapan ini direvisi: sistem otomatis dibangun sejak fase pertama, tanpa fase manual sebagai jembatan. Tabel di bawah merangkum pergeseran asumsinya.

| Aspek | Asumsi Awal (Project Knowledge) | Keputusan Baru |
| --- | --- | --- |
| Pendekatan bangun sistem | Validasi manual (WA + Google Form + spreadsheet) sebelum ada sistem apa pun | Sistem otomatis (booking + payment) dibangun sejak fase pertama, tidak ada tahap manual |
| Urutan tahapan | Validasi manual -> MVP direktori -> otomasi booking & pembayaran (sekuensial, 3 fase) | Core system (direktori + booking + payment) langsung dibangun di Bulan 1, validasi berjalan di atas sistem real |
| Peran non-engineering | Kurasi destinasi jadi prasyarat sebelum sistem dibangun | Kurasi destinasi (Maya) berjalan paralel dengan development (Ryan), bukan bottleneck berurutan |
| Alasan perubahan | - | Kapasitas engineering tim (membangun sistem besar dalam waktu singkat) membuat fase manual tidak diperlukan |

# Roadmap Revisi 12 Bulan

## Bulan 1 — Bangun Core System

- Ryan langsung develop: direktori destinasi + user auth (sekolah/kampus/admin) + booking flow + payment gateway (Midtrans/Xendit) + dashboard status request.

- Maya jalan paralel: kurasi 15-20 destinasi awal dari kontak existing-nya + kumpulkan aset (foto, deskripsi, kontak resmi pengelola) sebagai data seed buat sistem — bukan buat proses manual, tapi buat mengisi database sejak hari pertama.

- Target akhir bulan: sistem live dengan alur end-to-end (browse -> request -> bayar -> konfirmasi) minimal untuk 1 use case dulu (pilih yang paling gampang divalidasi — study tour, karena struktur pembayarannya lebih standar per rombongan).

## Bulan 2 — Rilis & Onboarding Real User

- Onboarding partner pertama (destinasi dari kontak Maya) langsung ke sistem sebagai listing, bukan lewat WA.

- Onboarding buyer pertama (sekolah/kampus) langsung transaksi lewat platform, bukan simulasi.

- Sistem sudah harus jalan otomatis: notifikasi email/WA otomatis untuk status booking, bukan admin yang japri satu-satu.

## Bulan 3 — Tambah Use Case Kedua (Penelitian Mahasiswa)

- Extend sistem: fitur permintaan surat izin penelitian (form terstruktur -> generate dokumen otomatis atau semi-otomatis via template + approval pengelola dalam sistem).

- Mulai godok legalitas badan usaha secara paralel (perlu selesai sebelum volume transaksi naik, karena sistem sudah pegang uang pihak ketiga).

## Bulan 4-6 — Hardening & Scale Kurasi Destinasi

- Perkuat sistem: verifikasi pengelola (approval flow), rating/review dari sekolah/kampus yang sudah pakai, reconciliation pembayaran otomatis ke pengelola.

- Kurasi destinasi diperluas ke 40-60 listing lintas provinsi (masih dibatasi radius jangkauan verifikasi lapangan riil — ini soal kualitas data, bukan soal manual vs otomatis).

## Bulan 7-9 — Optimasi & Fitur Retensi

- Analytics dashboard buat lihat pola pemakaian (destinasi paling laris, drop-off di funnel booking).

- Fitur repeat-order untuk sekolah/kampus yang sudah pernah transaksi.

## Bulan 10-12 — Evaluasi Traksi & Keputusan Scale-up

- Review angka riil dari sistem (bukan estimasi manual): jumlah transaksi, GMV, komisi, churn.

- Putuskan funding path berdasarkan data ini.

# Catatan Penting

- Kurasi & verifikasi destinasi tetap butuh kontak langsung ke pengelola — ini bukan proses operasional manual, melainkan relationship building yang menjadi domain Maya, berjalan paralel dengan development, bukan prasyarat berurutan sebelum sistem dibangun.

- Legalitas badan usaha (PT Perorangan vs PT biasa) tetap perlu diselesaikan sebelum volume transaksi naik, karena sistem akan langsung memegang uang pihak ketiga sejak Bulan 1 — keputusan struktur dan pajak tetap wajib dikonsultasikan ke notaris/akuntan.

- Use case pertama yang dipilih untuk end-to-end flow adalah study tour sekolah, karena struktur pembayarannya lebih standar per rombongan dibanding penelitian mahasiswa.